12월 12일 발표까지 약 18일(약 2.5주)밖에 남지 않았고, 단순 웹페이지가 아니라 **자바스크립트 상호작용(기능 구현)**이 핵심 평가 요소이므로 꽤 타이트한 일정입니다.

팀원들과 공유할 수 있도록 현실적인 주당 투자 시간 가이드를 추가해 드립니다.

⏳ 주당 권장 투자 시간: 인당 약 12 ~ 15시간

3인 1조 프로젝트에서 '구현 결과'와 '보고서' 퀄리티를 모두 챙기기 위한 현실적인 수치입니다.

- 평일: 하루 2시간 (개인 코딩 및 학습)

- 주말: 하루 4~5시간 (팀 회의, 코드 합치기, 집중 구현)

📅 시기별 집중 투자 전략

남은 기간을 3단계로 나누어 시간 배분을 달리해야 합니다.

1. 1주차 (11/24 ~ 11/30): "뼈대 잡기" - 주당 10시간

- 목표: 기획 확정, 레이아웃(HTML/CSS) 80% 완성

- 시간 배분:

  - [회의] 3시간 (주제 선정, 디자인 컨셉 통일, 역할 분담에 집중)

알고리듬의 편향을 막는 정보를 제공하는 웹사이트 - 언어 교류를 돕는 웹사이트 - 변질될 우려 있음 - 공강 겹치는 시간 찾기 웹사이트 - 관련 경험 많이 없음 - 보통 공강에 따로 만나지는 않음 - 이미 존재하는 웹사이트 있음 + 단체로 이용할수록 효과적일 것 - 과제물 전시 웹사이트 - 과제를 구하기가 어려움 - 페이지 차별성 부족

  - [개인] 7시간 (각자 담당 페이지 HTML 마크업 및 기본 CSS)

- 주의: 여기서 기획이 흔들리면 뒤에 시간이 배로 듭니다. 초반 회의에 시간을 충분히 쓰세요.

2. 2주차 (12/1 ~ 12/7): "기능 구현(JS) & 합치기" - 주당 15시간 이상 (🔥가장 중요)

- 목표: 자바스크립트 기능 구현 완료, Netlify 1차 배포

- 시간 배분:

  - [개인] 10시간 이상 (JS 로직 작성, 디버깅)

  - [협업] 5시간 (각자의 코드를 하나로 합치는 과정, Github 충돌 해결 등 예상치 못한 오류 수정 시간)

- 팁: 자바스크립트는 생각보다 오류 수정(디버깅)에 시간이 많이 걸립니다. 주말을 활용해 집중 코딩 시간을 확보해야 합니다.

3. 마감 직전 (12/8 ~ 12/11): "보고서 & 발표 준비" - 주당 8~10시간

- 목표: 최종 배포, 버그 수정, 보고서 작성 및 발표 리허설

- 시간 배분:

  - [팀] 4시간 (발표 대본 작성, 시연 리허설, 보고서 취합)

  - [개인] 4시간 (담당 페이지 최종 디자인 다듬기, 오타 검수)

💡 효율을 높이는 시간 관리 팁

- '모여서 코딩'보다는 '각자 해와서 합치기':

  - 다 같이 모여서 코딩하면 잡담하거나 한 명만 코딩하고 나머지는 구경하게 될 확률이 높습니다. '평일엔 각자 구현 -> 주말에 만나서 합치기' 방식이 효율적입니다.

- 데드라인 엄수:

  - "12월 5일까지 기능 구현 100% 완료"와 같이 내부 마감일을 정해두세요. 발표 전날 밤샘을 피하는 유일한 방법입니다.

- 자바스크립트 난이도 조절:

  - 시간이 부족하면 복잡한 기능(예: 실시간 채팅, 복잡한 게임)을 포기하고, 보여주기 효과가 확실한 기능(예: 모달창, 슬라이드, 다크모드, 스크롤 애니메이션) 위주로 완성도를 높이세요.